BÁO CÁO TÓM TẮT KIỂM THỬ

Giới thiệu:
Báo cáo tổng kết này bao gồm việc xác minh rằng ứng dụng Microsoft Word hoạt động đúng theo yêu cầu đề ra trong kế hoạch kiểm thử. Nội dung kiểm thử tập trung vào việc đánh giá các chức năng chính của phần mềm nhằm đảm bảo người dùng có thể thao tác, chỉnh sửa và lưu trữ tài liệu một cách ổn định và hiệu quả.

Mục kiểm thử:
Sản phẩm phần mềm Microsoft Word, phiên bản kiểm thử 1, chạy trên hệ điều hành Windows 11.

Tài liệu tham khảo:
Kế hoạch kiểm thử Microsoft Word, các trường hợp kiểm thử Microsoft Word, kết quả kiểm thử và các báo cáo lỗi đã được ghi nhận trong quá trình kiểm thử.

Tóm tắt kiểm thử

Thông tin Trường hợp Kiểm thử:

- Số trường hợp kiểm thử dự kiến: 15, bao gồm các chức năng New, Open, Save, Save As, Edit, Copy, Cut, Paste, Undo, Redo, Find, Replace, Close và Exit.

- Số trường hợp kiểm thử đã triển khai: 12, do một số trường hợp kiểm thử nâng cao không nằm trong phạm vi hiện tại.

- Số trường hợp kiểm thử đã thực hiện: 11, các trường hợp còn lại đang chờ môi trường kiểm thử phù hợp.

- Số trường hợp kiểm thử thành công: 10, hầu hết các chức năng hoạt động đúng theo mong đợi.

- Số trường hợp kiểm thử thất bại: 1, liên quan đến chức năng Undo không hoàn tác được nhiều bước.

- Số trường hợp kiểm thử đang chờ xử lý: 3, chờ kết quả sửa lỗi và thực hiện kiểm thử hồi quy.

b) Thông tin Báo Cáo Lỗi:
Tổng số lỗi phát hiện: 10, được ghi nhận trong suốt quá trình kiểm thử.

- Số lỗi phát hiện trong kiểm thử chức năng: 5, bao gồm các lỗi có ID: 001, 002, 003, 004, 005.

- Số lỗi phát hiện trong chu trình kiểm thử hồi quy 1: 3, bao gồm các lỗi có ID: 006, 007, 008.

- Số lỗi phát hiện trong chu trình kiểm thử hồi quy 2: 2, bao gồm các lỗi có ID: 009, 010.